Démarche P10 :
# Déployez votre application sur un serveur comme un pro:

## 1- Contexte :
Ce programme développé lors du projet 8, permet à l’utilisateur de comparer et de proposer un substitut plus sain à un produit qui lui fait envie.
À présent il s’agit de déployer sur une machine Linux.

## 2- Étapes:
- Mettre en place une intégration continue avec Travis
- Déployer le serveur sur Digital Ocean.
- Monitorer le site web avec Sentry pour lire les logs et Newrelic pour surveiller le bon fonctionnement.
- Automatiser une tache cron afin de mettre à jour les éléments récupérés d’Open Food Fact une fois par semaine.

## 3- Contraintes :
- Récupérer le projet 8 et ne pas déployer l’application sur Heroku
- Configurer le serveur
- Effectuer le déploiement en ligne de console

## 3- Code Github :
https://github.com/jbbaillet85/PureBeurreDeploiement

## 4- Site en production :
http://46.101.97.111/

## 5- Tableau Agile Trello :
https://trello.com/b/85aOFErN/purebeurredeploiement

## 6-Démarche :
1- Initialiser un nouveau repository Github.
2- Découper le projet de façon agile dans un tableau Trello.
3- Créer un environnement virtuel venv.
4- Récupérer le projet django P8.
5- Implémenter travis
5- Acheter une machine virtuelle sur Digital Ocean.
6- Se connecter sur la machine virtuelle en ssh.
7- Lire la documentation de Digital Ocean sur le déploiement de projet django sur une machine ubuntu, et bien suivre la procédure en ligne de commande.
8-Implémenter les variables d’environnements avec python-dotenv.
9- Implémenter Sentry pour lire les logs
10- Implémenter Newrelic pour surveiller le bon fonctionnement de l’application.
11- Implémenter la tache cron pour mettre à jour les éléments récupérés d’Open Food Facts le dimanche.
12- Après chaque implémentation, vérifier que les tests passent toujours, passer le code au flake8, corriger les fautes d’orthographe, revérifier les contraintes et les fonctionnalités demandées, et corriger si nécessaire.
13- Mettre en ligne sur Digital Ocean.

## 7- Difficultés :
J’ai eu des difficulté avec le test Selenium dans Travis.

## 8- Ressources :
Déployez une application Django
Mettez en place l’intégration et la livraison continues avec la démarche devops
DevOps Intégrez et déployez en continu
https://github.com/pythonmentor/exemple-selenium-django